
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» марта 2026 г.									№ 41


Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025 г. № 77,администрация постановляет:

1. [bookmark: _Hlk210902370]Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального округа в сети Интернет.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению территорией и муниципальному хозяйству.



Глава Сортавальского
муниципального округа                                                                             С.В. Крупин 							

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Сортавальскогомуниципального округа 
[bookmark: _GoBack]от «05» марта 2026г. № 41

ПАСПОРТ
[bookmark: _Hlk210901617][bookmark: _Hlk210902003]муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по управлению территорией и муниципальному хозяйству администрации Сортавальского муниципального округа


	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ «Недвижимость-ИНВЕСТ»

	Подпрограммы муниципальной программы

	Не предусмотрено

	Цели муниципальной программы

	Достижение установленного уровня удовлетворенности граждан существующим состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа

	Задачи муниципальной программы
	1. Повышение качества технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Сортавальского муниципального округа 
2. Обеспечение мер безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения Сортавальского муниципального округа

	Конечные результаты муниципальной программы
	-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в соответствиенормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2030 г. не менее 40% от общей протяженности автодорог местного значения;
- число ДТП на дорогах общего пользования местного значения по причине ненадлежащего состояния автомобильных дорог местного значения в 2030 году будет составлять не более 8(восьми).

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Ежегодно в течение 2026 – 2030 гг., этапы не выделяются

	Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 519293,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2026 – 178751,0 тыс. руб.
2027 – 70981,4 тыс. руб.
2028 – 89853,8 тыс. руб.
2029 – 89853,8тыс. руб. 
2030 – 89853,8тыс. руб.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета СМО


1. Проблемы, краткий прогноз развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа» (далее - Программа) предусматривает создание благоприятных условий для реализации полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с целью повышения уровня и качества жизни людей на территории Сортавальского муниципального округа.
Существующая в настоящее время дорожно-транспортная сетьне соответствуетнормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 
В собственности Сортавальского муниципального округа находятся автомобильные дороги местного значения общей протяженностью 126,5 км. По 189 автодорогам проведена паспортизация,поставлены на кадастровый учет.Утверждены Проекты организации дорожного движения по ним (дислокация дорожных знаков).
Развитая транспортная сеть является важным звеном экономического развития всех отраслей производства, транспортного сообщения между населенными пунктами округа, включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.
Опорная сеть дорог в округе находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения планомерных ремонтных работ. Длительный период времени финансирование направляется только на текущее поддержание существующих характеристик муниципальных автомобильных дорог.
Срочно требуется приведение в соответствие с дорожными нормативами обочин и кюветов автодорог, требуется планировка дорожного полотна и дальнейшее поддержание автомобильных дорог в улучшенном качестве.
Большую озабоченность вызывает увеличение парка автотранспортных средств. В связи с ростом туристического потенциала округа во время турсезона автомобильный поток возрастает в 8-10 раз, соответственно растет нагрузка на дорожную инфраструктуру округа. 
Высокий уровень автомобилизации, привлечение на территорию туристов и гостейспособствуетразвитию экономики округа и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. За последние 3 года количество ДТП на территории округа выросло на 20,8% (2022 - 24 ДТП, 2024- 29 ДТП), количество пострадавших за два предыдущих года возросло на 34,6%.
За последние 10 лет в России зарегистрировано около двух миллионов дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в результате которых 350 тысяч человек погибли и почти 2,2 миллиона получили телесные повреждения. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяют высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Программа обосновывает потребность в содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения, их кадастровом учете и межевание занятых ими земельных участков, определяет инструменты ее реализации, перечень мероприятий. В Программе определены необходимые объемы работ по их содержанию, ремонту и модернизации, потребности в финансировании. Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность дорожного движения, а также поддерживать техническое состояние дорог в надлежащем состоянии на территории Сортавальского муниципального округа.
	
2. Цели и задачи муниципальной программы
Приоритетное направление и цель муниципальной программы определяются Стратегией социально-экономического развития Сортавальского муниципального округа. Цель муниципальной Программы - Достижение установленного уровня удовлетворенности граждан существующим состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд поставленных задач. Обеспечить безукоризненное выполнение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, которые включают в себя содержание в надлежащим состоянии автомобильныхдорог местного значения, отвечающих требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством. 
Задачи муниципальной Программы:
1. Повышение качества технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Сортавальского муниципального округа. 
2Обеспечение мер безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения округа.

3. Сроки реализации муниципальной программы
Ежегодно в течение 2026 – 2030 гг.
В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной Программы ожидается достижение следующих конечных результатов: 
1. В области улучшения состояния улично-дорожной сети Сортавальского муниципального округа:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в соответствиенормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2030 г. не менее 40% от общей протяженности автодорог местного значения.
2. В области повышения безопасности дорожного движения:

- число ДТП на дорогах общего пользования местного значения по причине ненадлежащего состояния автомобильных дорог местного значения в 2030 году будет составлять не более 8 (восьми).

Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет реализации мероприятий муниципальной программы, изложенных в приложении № 2 к муниципальной программе.
	
5. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы, сроки их реализации и ожидаемые результаты приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация о финансовом обеспечении муниципальной Программы за счет средств бюджета Сортавальского муниципального округа с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета Сортавальского муниципального округа, а также по годам реализации муниципальной Программы приведена в Приложении № 3. Информация о средствах федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и внебюджетных источников приведена в Приложении № 4. 
Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств бюджета Сортавальского муниципального округа, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025 года № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа».

8. Организационная схема управления и контроль
1. Главный распорядитель бюджетных средств (отдел бухгалтерского учета и отчетности):
-	доводит исполнителю программы информацию о лимитах бюджетных обязательств, выделенных на реализацию мероприятий программы;
-	на основании заявки исполнителя доводит предельные объемы финансирования.
2. Ответственный исполнитель:
-	принимает решение о направлении расходования бюджетных средств для выполнения программных мероприятий;
-	контролирует выполнение программных мероприятий;
-	осуществляет ежегодное уточнение затрат по программным мероприятиям;
-	несет ответственность за своевременную и полную реализацию Программы;
-	отчитывается о полноте и своевременности реализации программных мероприятий;
- формирует План мероприятий для включения в муниципальную программу на очередной финансовый год и доводит информацию в соответствии с установленными сроками в финансовый отдел администрации с приложением обосновывающих потребность документов и расчетов;
- осуществляет общее руководство и координацию работы по исполнению Программы.
3. Соисполнитель:
- обеспечивает выполнение программных мероприятий в своей части;
- доводит до ответственного исполнителя потребность в уточнении затрат на программные мероприятия в своей части;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий в своей части;
- предоставляет ответственному исполнителю отчет о полноте и своевременности реализации программных мероприятий в своей части;
 - предоставляет ответственному исполнителю предложения для включения в муниципальную программу мероприятий на очередной финансовый год в соответствии с установленными сроками и приложением обосновывающих потребность документов и расчетов.   
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