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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от « 15»  ноября   2011 г.                                                         № 172
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением № 49 от 18.04. 2011 г. 

 в новой редакции и Постановлением № 103 от 21.07. 2011 г.
       В целях поддержания материально-технической базы в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района, на основании заключения Комиссии по предоставлению бюджетных средств и реализации программ Сортавальского муниципального района от 28 октября 2011 г., с учетом ходатайств директора Муниципального общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 1 и директора  Муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр психолого-медико-социального сопровождения, администрация постановляет:  
1. Внести следующие изменения в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением № 49 от 18.04. 2011 г. в новой редакции и Постановлением № 103 от 21.07. 2011 г.:

1.1 Раздел «Объем и источники финансирования программы» паспорта Ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции: «Всего по программе на 2011-2013 годы – 28158,5 тыс. рублей, в т.ч. 2011 г. – 4858,5 тыс. руб.; 2012 г. – 8500,0 тыс. руб.; 2013 г. – 10800,0 тыс. руб.»;
1.2 Пункт 3.1 раздела 3 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы на 2011-2013 годы составляет 28158,5 тыс. рублей из средств местного бюджета»;
1.3 Изменить приложение №1 к Ведомственной целевой программе администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы» в редакции согласно приложению № 1.

2.  Уполномочить Районный комитет образования (О.М. Волосникову) на организацию и реализацию мероприятий, установленных вышеуказанной программой в пределах средств, предусмотренных в бюджете по отрасли «образование».
3. Контроль за реализацией программы возложить на Районный комитет образования (Волосникову О.М).

 Глава администрации






         Л.П. Гулевич
Приложение № 1 к
Постановлению администрации

Сортавальского муниципального 

района №   172   от 15.11.  2011 г.

Мероприятия

по реализации программы  «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)
	Сроки

2011-2013 годы

	
	
	
	
	2011 год

	1
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	1153,0
	31.12.2011г.

	2
	Ремонт скатной крыши, чердачного перекрытия, вентиляции, электромонтажные работы в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 33 «Ивушка»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 33 «Ивушка»
	2834,8
	31.08.2011г.

	3
	Ремонт системы отопления в тепловом узле МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 7 «Ромашка»
	Районный комитет образования, МЛОУ СМР ДС  № 7 «Ромашка»
	76,0
	31.08.2011г.

	4
	Ремонт системы центрального отопления в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 «Колосок» с. Хелюля
	Районный комитет образования, МЛОУ СМР ДС  № 16 «Колосок» с. Хелюля
	83,7
	31.08.2011г.

	5
	Ремонт спортивного зала в МОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	64,4
	31.08.2011г.

	6
	Ремонт вводно-распределительного устройства в здании МОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	54,3
	31.08.2011г.

	7
	Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 3
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 3
	46,7
	31.08.2011г.

	8
	Ремонт козырька в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа№7
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 7
	121,9
	31.08.2011г.

	9
	Монтаж, пуск, наладка охранной сигнализации в здании МОУ Сортавальского МР РК Вечерняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Вечерняя ОШ
	98,8
	31.08.2011г.

	10
	Консультационные услуги по выполнению капитального ремонта в здании МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 33 «Ивушка» 
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 33 «Ивушка»
	42,4
	31.08.2011г.

	11
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании начальной школы МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	157,5
	31.12.2011г.

	12
	Консультационные услуги по устройству эвакуационных выходов из здания основной школы МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	26,6
	31.12.2011г.

	13
	Устройство перегородок для организации логопедического кабинета и приобретение линолеума в МОУ Сортавальского МР РК Центр психолого-медико-социального сопровождения
	Районный комитет образования;
МОУ СМР РК
ЦПМСС
	98,4
	31.12.2011г.

	
	Итого по 2011 г.:
	
	4858,5
	

	
	
	
	
	2012 год

	1
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ
	1200,0
	31.12.2012г.

	2
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МОУ Сортавальского МР РК Кааламская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МОУ СМР РК Кааламская СОШ
	1300,0
	31.12.2012г.

	3
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 28 «Родничок
	1000,0
	31.12.2012т.

	4
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	1000,0
	31.12.2012г.

	5
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Центр развития ребёнка - Детский сад № 7 «Ромашка»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ЦРР - ДС № 7 «Ромашка»
	1000,0
	31.12.2012г.

	6
	Ремонт внутренней системы отопления в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа)
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	2707,0
	31.12.2012г.

	7
	Ремонт внутренней системы отопления в МОУ Сортавальского МР РК Рускеальская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	293,0
	31.12.2012г.

	
	Итого по 2012 г.:
	
	8500,0
	

	
	
	
	
	2013 год

	1
	Ремонт скатной кровли в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 «Колосок» с. Хелюля
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 16 «Колосок» с. Хелюля
	1200,0
	31.12.2012г.

	2
	Ремонт скатной кровли в МОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Хаапалампинская ООШ
	1300,0
	31.12.2013г.

	3
	Ремонт скатной кровли в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Берёзка» п. Рускеала
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 20 «Берёзка» п. Рускеала
	1200,0
	31.12.2013г.

	4.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 5
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 5
	500,0
	31.12.2012г.

	5
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа)
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	2100,0
	31.12.2013г.

	6
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи
	2000,0
	31.12.2013г.

	7
	Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 28 «Родничок»
	1500,0
	31.12.2012г.

	8
	Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 29 «Золотой ключик»
	1000,0
	31.12.2013г.

	
	Итого по 2013 г.:
	
	10800,0
	

	
	Всего по Программе:
	
	24158,5
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