РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» июня 2015 г.			№ 98

Об утверждении ведомственной целевой программы Сортавальского муниципального района «Проведение ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18»

В целях реализации распоряжения Правительства Республики Карелия от 24.02.2015 года № 93р-П «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году»; распоряжения Правительства Республики Карелия от 29.04.2015 года № 271р-П «О внесении изменений в План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году», распоряжения администрации Сортавальского муниципального района № 376 от 12.03.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия» и Устава Сортавальского муниципального района, администрация постановляет:

- Утвердить ведомственную целевую программу Сортавальского муниципального района «Проведение ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18», согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 16 марта 2015 года.

Глава администрации 					 	      Л.П. Гулевич

Приложение № 1

Утверждено Постановлением

Администрации Сортавальского муниципального района

от «16» июня 2015 года № 98

Ведомственная целевая программа Сортавальского муниципального района

«Проведение ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18»

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы Сортавальского муниципального района

«Проведение ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18»

| Наименование Программы | «Проведение ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Ст. 210 Гражданского Кодекса Российской Федерации; Распоряжение Правительства Республики Карелия № 93р-П от 24 февраля 2015 г. об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году; Распоряжение Правительства Республики Карелия № 271р-П от 29 апреля 2015 г. о внесении изменений в План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2015 года № 93р-П (п. 38 Плана мероприятий); Распоряжение администрации Сортавальского муниципального района № 376 от 12 марта 2015 г. «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году» (п. 12 Плана мероприятий); Распоряжение администрации Сортавальского муниципального района № 734 т 25 мая 2015 г. «О внесении изменений и дополнений в Распоряжение администрации Сортавальского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году» от 12 марта 2015 года № 376 (новая редакция)» |
| Заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ» |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ» |
| Цели и Задачи Программы | Основной целью данной Программы является улучшение архитектурного облика исторического центра города Сортавала путем восстановления и ремонта фасада, улучшения эксплуатационных характеристик и снижения уровня износа нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18, являющегося объектом культурного наследия регионального значения в соответствии с Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 6 апреля 1988 г. № 85. Задачами данной программы являются: - осмотр здания, составление технического задания и сметы расходов на производство работ. Смета расходов согласовывается в ООО «Региональный Центр ценообразования в строительстве Республики Карелия», техническое задание - в министерстве культуры Республики Карелия. - выполнение работ по ремонту фасада с окраской стен одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: г. Сортавала, ул. Ленина, д.18. Ремонт фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18 осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия. |
| Исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ» |
| Муниципальный заказчикПрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ» |
| Сроки реализации Программы | До 31 декабря 2015 года |
| Источники финансирования Программы |  |
|  | Средства, предоставляемые из бюджета Республики Карелия как иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.02.2015 года № 93р-П «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году» Общая стоимость работ, производимых по Программе 854 209 рублей 00 копеек. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - улучшение технического состояния и архитектурного облика нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

реализации программы.

Нежилое одноэтажное здание с мансардой (городская ратуша), расположенное по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18, является объектом культурного наследия регионального значения на основании Постановления Совета Министров Карельской АССР от 6 апреля 1988 г. № 85. Собственником здания является муниципальное образование – Сортавальский муниципальный район. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», собственник несет бремя содержания объекта культурного наследия, в том числе обеспечение финансирования, организации и проведения работ по сохранению объекта - реставрацию, ремонт, иные виды работ.

Организация финансовой поддержки для проведения работ в соответствии с объемами финансирования за счет средств иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации настоящей Программы, может быть осуществлена органами местного самоуправления Сортавальского муниципального района.

2. Цель и задачи Программы.

Основной целью данной Программы является улучшение архитектурного облика исторического центра города Сортавала путем восстановления и ремонта фасада, улучшения эксплуатационных характеристик и снижения уровня износа нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18, являющегося объектом культурного наследия регионального значения в соответствии с Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 6 апреля 1988 г. № 85.

- осмотр здания, составление технического задания и сметы расходов на производство работ. Смета расходов согласовывается в ООО «Региональный Центр ценообразования в строительстве Республики Карелия», техническое задание - в министерстве культуры Республики Карелия.

- выполнение работ по ремонту фасада с  окраской стен одноэтажного здания с мансардой, расположенного  по адресу: г. Сортавала, ул. Ленина, д.18.

Лицо, осуществляющее указанные работы, должно соответствовать следующим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление соответствующих видов работ по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной Министерством культуры Российской Федерации либо копия лицензии на осуществление соответствующих предмету контракта видов работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной Министерством культуры Российской Федерации (Основание: п.48 ч.1 ст.12, ч.4 ст.22 Федерального Закона от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

- наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта на выполнение соответствующих работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Наличие на праве собственности и (или) ином законном основании на срок производства работ грузового автотранспорта, необходимого для вывоза строительного мусора.

До начала производства работ указанное лицо обязано получить и предоставить Заказчику Программы разрешение на производство работ, выданное министерством культуры Республики Карелия.  Программа «Проведение ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18» осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия.

3. Мероприятия Программы.

Мероприятия по настоящей Программе осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведения празднования Дня Республики Карелия на 2015 год, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.02.2015 года № 93р-П. Мероприятия включают в себя процедуру определения подрядчика в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключение муниципального контракта по итогам определения, а также контроль его исполнения.

4. Планируемые результаты реализации Программы.

За период реализации Программы проведения ремонта фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: г. Сортавала, ул. Ленина, 18 планируется:

- улучшить архитектурный облик исторического центра города Сортавала.

- увеличить количество зданий, в которых проведен комплексный или частичный ремонт;

- снизить уровень физического и морального износа и улучшить эксплуатационные характеристики нежилого здания.

- Обоснование объема финансирования Программы.

На стадии разработки ведомственной целевой Программы была разработана локальная смета, проверена ООО «РЦЦС Республики Карелия», определены виды необходимых работ и затрат по проведению  ремонта фасада с  покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: г. Сортавала, ул. Ленина, д. 18, в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.02.2015 года № 93р-П, Распоряжением Правительства Республики Карелия от 21.01.2015 года № 24р-П «Об утверждении распределения на 2015 год иных межбюджетных трансфертов на подготовку проведения и празднования Дня Республики Карелия», также был определен период проведения работ.

6. Финансирование Программы.

Финансирование Программы планируется с использованием средств иных межбюджетных трансфертов, направляемых из бюджета Республики Карелия в бюджет Сортавальского муниципального района в соответствии с Законом Республики Карелия от18.12.2014 года № 1851 – ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.02.2015 года № 93р-П «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году», Распоряжением Правительства Республики Карелия от 21.01.2015 года № 24р-П «Об утверждении распределения на 2015 год иных межбюджетных трансфертов на подготовку проведения и празднования Дня Республики Карелия»

7. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- улучшить архитектурный облик исторического центра города Сортавала;

- увеличить количество зданий, в которых проведен комплексный или частичный ремонт.

Конечным результатом реализации Программы является улучшение архитектурного облика исторического центра города Сортавала путем восстановления и ремонта фасада, улучшения  эксплуатационных характеристик и снижения уровня износа нежилого одноэтажного здания с мансардой, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Сортавала, улица Ленина, дом 18.

8. Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость-ИНВЕСТ».