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Ведомственная  целевая программа 

«Завершение строительства объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В» на 2011 год, 2 этап (в новой редакции).

Паспорт Программы

	Наименование Программы:
	Ведомственная целевая программа «Завершение строительства объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В» на 2011год, 2 этап (в новой редакции), (далее - Программа)

	Заказчик Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Разработчики Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Исполнители Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района 

	Основная цель программы:
	Завершение строительства объекта -  «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В»,2 этап и улучшение материально- технической базы лечебно-профилактических учреждений для повышения качества оказания медицинской помощи населению 

	Задачи Программы:
	1.Завершение строительства  объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В», 2 этап. 

2.Ввод в эксплуатацию объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В».

	Сроки реализации

Программы:
	2011 год.

	Источники финансирования Программы:
	1.Средства бюджета Сортавальского муниципального района

	Объемы финансирования Программы:
	Объем финансирования из

средств бюджета Сортавальского муниципального района-104 615, 50 руб.

	ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы:
	-Завершение строительства и ввод в

эксплуатацию блока «В»;  

- Повышение качества предоставления медицинской помощи.

	Контроль  исполнения Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района, Финансовое управление 


1.Обоснование необходимости реализации Программы
           Разработка ведомственной целевой программы «Завершение строительства объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В» на 2011 год, 2 этап( в новой редакции), (далее - Программа) вызвана необходимостью завершения строительства блока «В» и рационального размещения подразделений муниципального учреждения «Центральная районная больница» Сортавальского муниципального района и  Сортавальского филиала ГУЗ «Республиканская больница им. В.А.Баранова». 

С 01 января 2008 года в Сортавальском филиале ГУЗ «Республиканская больница им. В.А.Баранова» открыто и функционирует отделение гемодиализа («искусственная почка») - на втором этаже корпуса «А». На первом этаже произведена перепланировка помещений  и организована деятельность Первичного сосудистого  центра оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, а также, установлен компьютерный спиральный томограф. Размещение Первичного сосудистого центра потребовало освобождения ряда помещений, в которых ранее располагались кабинеты поликлинического отделения МУ «ЦРБ» Сортавальского муниципального района.
         В настоящее время поликлиническое отделение МУ «ЦРБ»  занимает часть второго этажа корпуса «А». Кабинеты врачей поликлиники МУ «ЦРБ»: уролога, травматолога, хирурга, терапевта, психиатра, две перевязочные (гнойная и чистая), гипсовая материальная, необходимо  выводить в другое здание, так как предоставленные помещения не соответствуют утвержденному ранее проекту и санитарно-гигиеническим требованиям. После завершения строительства блока «В» планируется вывести из блока «А» поликлиническое отделение.
        Кроме того, сегодня  инфекционное отделение размещено  в старом здании по ул.Парковая 1, которое требует больших капитальных вложений. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит разместить  койки инфекционного отделения(обсервационно-диагностическое) в других  условиях.

           В новом здании будут размещены  службы: Сортавальского филиала ГУЗ «Республиканская больница им. В.А.Баранова»-обсервационно-диагностическое отделение на 10 коек и МУ «ЦРБ»Сортавальского муниципального района- стоматологическое и поликлиническое отделения, а также в составе  проектно-сметной документации разработан раздел по обслуживанию маломобильных групп населения в поликлинике.  

            2. Цель, задачи и сроки реализации Программы 

     Основная цель Программы - Завершение строительства объекта -  «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В» и улучшение материально- технической базы лечебно-профилактических учреждений для повышения качества оказания медицинской помощи населению 

      Основными задачами программы являются: 

1. Завершение строительства объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В».  

2. Ввод в эксплуатацию объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала» - блок «В».  

Условиями прекращения реализации программы является достижение целей и задач программы.

Сроки реализации программы: 2011год.

3. Система программных мероприятий

        Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

1.Нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разработку и принятие нормативных правовых документов, связанных с разработкой механизмов реализации мероприятий Программы;

Ходатайство перед Главой РК о  финансирования из бюджета Республики Карелия на реализацию Программы.

 2.Организационное обеспечение реализации Программы.

Организационные мероприятия в Сортавальском муниципальном образовании предусматривают: 

-определение объема средств, выделяемых из бюджета Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий программы; 

-взаимодействие с подрядной организацией, с  которой, будет заключен договор по результатам проведенного аукциона  

4.Ресурсное обеспечение Программы (объёмы и источники финансирования)

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Сортавальского муниципального района. Реализация данной Программы была начата в 2008 году, в настоящее время закончена разработка проектно- сметной документации и завершена государственная экспертиза проекта в ГУРК  «Управление государственной экспертизы при министерстве строительства РК».  

   Уточненная сметная стоимость объекта составляет 92 113,05тыс.руб.  

 Для реализации  Программы  необходимо привлечь специалиста и заключить с ним договор возмездного оказания услуг, на сумму 104 615, 50 руб. 

 Финансирование от сводного  сметного расчета стоимости  строительства  планируется  получить за счет средств Адресной инвестиционной программы Республики Карелия.
                                   5.Механизм реализации Программы

            В соответствии с данной Программой для выделения денежных средств необходимо учесть в бюджете Сортавальского муниципального района  сумму предполагаемую Программой.

