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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября  2016г.                                       


          № 99
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»
В связи с изменением сроков реализации программы Администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Осуществление технологического присоединения и увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» (далее-Программа):
1.1. в Паспорте ведомственной целевой программы:
1.1.1. строку «Целевые индикаторы программы и их значения» изложить в новой редакции:

«1) Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий - до 31.08.2016г.

2) Выполнение технологического присоединения - до 31.12.2016г.».
1.1.2. в строке «Сроки и этапы реализации программы» слово «2015 год» заменить словом «2016 год».

1.1.3. строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редакции: 
«Осуществление технологического присоединения позволит увеличить величину максимальной мощности энергопринимающих устройств до 400 кВт для дальнейшего проведения реконструкции здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г.Сортавала, ул.Карельская, д.22 не позднее 31.12.2016г.».

1.2. раздел 3 Программы «Целевые индикаторы программы» изложить в следующей редакции: 
«3.1.Выполнение программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1) Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий - до 31.08.2016г.

2) Выполнение технологического присоединения - до 31.12.2016г.»

1.3. раздел 4 Программы «Перечень мероприятий, сроки и этапы реализации, ответственные исполнители программы» изложить в следующей редакции:

 
«4.1. Мероприятия по реализации программы:

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проведение закупочных процедур по привлечению организации для заключения договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий
	август

2016 года
	АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»

	2.
	Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий
	сентябрь-декабрь

2016 года
	Организация по итогам закупочных процедур


4.2. Срок реализации программы - 2016 год».
1.4. пункт 7.1. раздела 7 Программы «Организационная схема управления и контроля за реализацией программы» изложить в следующей редакции:


«7.1.

	№ п/п
	Мероприятия
	Целевой индикатор
	Срок контроля
	Исполнитель

	1.
	Заключение договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям  и получение технических условий
	31.08.2016г.
	сентябрь 2016г.
	Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района

	2.
	Технологическое присоединение к электрическим сетям  и получение технических условий
	31.12.2016г.
	январь 2017г.
	


Глава администрации                                                                                      Л.П. Гулевич
� EMBED Unknown ���
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