РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» декабря  2014 г.                                                                         № 135

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

администрации Сортавальского муниципального района

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2013 - 2015 гг.»,

утверждённую постановлением администрации

Сортавальского муниципального района от 15.11.2012 г. №173

В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений и в соответствии с Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 27.05.2010 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», администрация постановляет:

- Внести изменения в ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2013 - 2015 гг.» (далее – программа) изложив ее в новой редакции (Приложение №1).

2. Уполномочить Районный комитет образования Сортавальского муниципального района (О.М. Волосникова) на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Сортавальского муниципального района на вышеуказанные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Ткачеву Е.В.

Глава администрации					                                  Л. П. Гулевич

Приложение №1

к постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

№ 135  от «09» декабря  2014 г.

Ведомственная целевая программа администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2013-2015гг.»

Паспорт программы.

| Наименование программы | Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2013 – 2015 гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | Дата принятия решения о разработке программы 01.11.2012г. Дата ее утверждения 15.11.2012г. |
| Заказчик программы | Администрация Сортавальского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Цель: Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров. Задача: Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений, их противопожарной защищенности. |
| Целевые индикаторы программы | Достижение в 2013 году требований законодательных и иных нормативных правовых актов в части обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий в 12 образовательных учреждениях (далее – ОУ), в части приведения в соответствие путей эвакуации в 1 ОУ; в 2015 году - в части приведения в соответствие путей эвакуации в 1 ОУ. |
| Сроки и этапы реализации программы | С 01 января 2013 по 31 декабря 2015 г.: 1 этап – с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.; 2 этап – с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.; 3 этап – с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
| Перечень основных мероприятий | Для укрепления противопожарной защищенности, материально-технической базы необходимо провести мероприятия согласно Приложению №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением». |
| Исполнители основных мероприятий | Районный комитет образования (далее – РКО), руководители ОУ. |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию программы потребуется 1 403,414 тыс. руб. средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них: 1 этап (2013 год) –1 354,814 тыс. руб.; 2 этап (2014 год) – финансирование не предусмотрено; 3 этап (2015 год) – 48,6 тыс. руб. |
| Организационная схема управления контроля за реализацией программы | - В течение календарного года проводится обследование руководителями ОУ и специалистами РКО на степень противопожарной безопасности и укрепления материально-технической базы ОУ. - По результатам обследования ОУ составляется акт. В случае выявления не соответствия нормативным требованиям обеспечения противопожарной защищенности комиссией принимается решение о внесении изменений в ведомственную целевую программу (далее – ВЦП) с целью укрепления противопожарной защищенности, а также материально-технической базы ОУ. - В случае утверждения изменений в ВЦП выделяются бюджетные средства. В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной ВЦП, ОУ осуществляют закупку выполнения работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - ОУ вносят изменения в план-график, заключают муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - По исполнению условий контракта подписывается акт выполненных работ. - Контроль за ходом реализации мероприятий программы и целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляет РКО. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В ОУ выполнены противопожарные мероприятия, снижен уровень пожароопасности зданий, помещений и сооружений, и укреплена материально-техническая база. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | 100% выполнение противопожарных мероприятий и укрепление материально-технической базы ОУ. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства, это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе Российской Федерации «О техническом регулировании», и в первую очередь: пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

Среди различных видов безопасности для ОУ приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического и организационного характера.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют:

- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные  Постановлением Минстроя Российской Федерации  от 13.02.1997 года № 18-7.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики ОУ и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

2. Цели и задачи программы

Цель:

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров.

Задача:

Укрепление материально – технической базы ОУ, их противопожарной защищенности.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 2013-2015 гг.

1 этап – с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.;

2 этап – с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.;

3 этап – с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

4. Перечень программных мероприятий

Для укрепления противопожарной защищенности, материально-технической базы необходимо провести мероприятия согласно Приложению №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

5. Мониторинг реализации программы

Достижение в 2013 году требований законодательных и иных нормативных правовых актов в части обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий в 12 ОУ, в части приведения в соответствие путей эвакуации в 1 ОУ; в 2015 году - в части приведения в соответствие путей эвакуации в 1 ОУ.

6. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию программы потребуется 1 403, 414 тыс. руб. средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них:

1 этап (2013 год) – 1 354,814 тыс. руб.;

2 этап (2014 год) – финансирование не предусмотрено;

3 этап (2015 год) – 48,6 тыс. руб.

Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с приложением №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

Обоснование причин внесенных изменений в ВЦП представлено в Приложении №2 «Обоснование причин внесенных изменений в ведомственную целевую программу».

7. Организационная схема управления контроля за реализацией программы

- В течение календарного года проводится обследование руководителями ОУ и специалистами РКО на степень противопожарной безопасности и укрепления материально-технической базы ОУ.

- По результатам обследования ОУ составляется акт. В случае выявления не соответствия нормативным требованиям обеспечения противопожарной защищенности  комиссией принимается решение о внесении изменений в ведомственную целевую программу (далее – ВЦП) с целью укрепления противопожарной защищенности, а также материально-технической базы ОУ.

- В случае утверждения изменений в ВЦП выделяются бюджетные средства. В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной ВЦП, ОУ осуществляют закупку выполнения работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- ОУ вносят изменения в план-график, заключают муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- По исполнению условий контракта подписывается акт выполненных работ.

Контроль за ходом реализации мероприятий программы и целевым использованием выделяемых бюджетных средств  осуществляет РКО. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

- Описание ожидаемых результатов реализации программы

В ОУ выполнены противопожарные мероприятия, снижен уровень пожароопасности зданий, помещений и сооружений, и укреплена материально-техническая база.

Приложение №1

к Ведомственной целевой программе

администрации Сортавальского муниципального района

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

Сортавальского муниципального района на 2013-2015гг.»

Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением.

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных учреждений, тыс. руб. | Ремонт пожарных лестниц тыс. руб. | приведение в соответствие путей эвакуации, тыс. руб. |  | Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы – ГП-7В) | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №27 «Рябинушка» п. Кааламо | 51,0 | - | - |  | - | - | 51,0 |
| 2 | МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа №1 | 60,0 (основное здание) 80,0 (здание начальной школы) | - | - |  | - | - | 140,0 |
| 3 | МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 3 | 100,0 (основное здание) 80,0 (пристройка) | - | - |  | - | - | 180,0 |
| 4 | МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 6 | 100,0 | - | - |  | - | - | 100,0 |
| 5 | МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа №7 | 100,0 | - | - |  | - | - | 100,0 |
| 6 | МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская средняя общеобразовательная школа | 100,0 | - | - |  | - | - | 100,0 |
| 7 | МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская средняя общеобразовательная школа | 35,0 (здание начальной школы) | - | - |  | - | - | 35,0 |
| 8 | МКОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская основная общеобразовательная школа | 79,0 | - | - |  | - | - | 79,0 |
| 9 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 11 "Росинка" п. Хюмпеля | 32,0 | - | - |  | - | - | 32,0 |
| 10 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 12 "Светлячок" п. Хаапалампи | 84,0 | - | - |  | - | - | 84,0 |
| 11 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 "Колосок" с. Хелюля | 89,0 | - | - |  | - | - | 89,0 |
| 12 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 32 "Рябинка" п. Вяртсиля | 50,0 | - | - |  | - | - | 50,0 |
| 13 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №33 «Ивушка» | - | - | 314,814 |  | - | - | 314,814 |
|  | Итого | 1 040,0 | - | 314,814 |  | - | - | 1354,814 |
| 2014 год – финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 26 "Теремок" п. Партала | - | - | 48,6 |  | - | - | 48,6 |
| Итого |  | - | - | 48,6 |  | - | - | 48,6 |
| Всего по программе |  | 1040,0 | - | 363,414 | - |  | - | 1403,414 |

Приложение №2

к Ведомственной целевой программе

администрации Сортавальского муниципального района

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

Сортавальского муниципального района на 2013-2015гг.»

Обоснование причин внесенных изменений в ведомственную целевую программу

| № | Программные мероприятия | Заложено в программу, утвержденную Постановлением № 173 от 15.11.2013 г с изменениями Постановление № 158 от 09.12.2013 г. на 2015 год, тыс. руб. | Внесенные изменения в программу на 2015 год, тыс. руб. | Заплани-рованные затраты на 2015 г. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия средняя общеобразовательная школа № 1 | Приобретение средств индивидуальной защиты – 207,0; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: приобретение средств индивидуальной защиты – 207,0; вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета Сортавальского муниципального района (СМР). | 0 |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия средняя общеобразовательная школа № 3 | Замена дверей эвакуационных выходов - 115,0; Приобретение средств индивидуальной защиты – 117,3; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Замена дверей эвакуационных выходов - 115,0; Приобретение средств индивидуальной защиты – 117,3; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60 ,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 3 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия основная общеобразовательная школа № 4 | Приобретение средств индивидуальной защиты – 75,9; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Приобретение средств индивидуальной защиты – 75,9; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия средняя общеобразовательная школа № 6 | Приобретение средств индивидуальной защиты – 121,9; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Приобретение средств индивидуальной защиты – 121,9; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия средняя общеобразовательная школа № 7 | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа | Замена линолеума на путях эвакуации – 173,25; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Замена линолеума на путях эвакуации – 173,25; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Вяртсильская средняя общеобразовательная школа | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -50,0; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -50,0; Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Пуйккольская средняя общеобразовательная школа | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Рускеальская основная общеобразовательная школа | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Хаапалампинская основная общеобразовательная школа | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -100,0 (для предотвращения пожара). Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -100,0 (для предотвращения пожара). Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Туокслахтинская основная общеобразовательная школа | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 12 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №5 «Малышок» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 13 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №7 «Ромашка» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 14 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №8 «Лесовичок» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 15 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №11 «Росинка» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 16 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №12 «Светлячок» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 17 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №16 «Колосок» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 18 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №20 «Березка» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 19 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №23 «Ладушки» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 20 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №26 «Теремок» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Дополнить программу: Ремонт эвакуационных крылец – 48,6 (приведение в соответствие путей эвакуации; выполнение предписания надзорных органов и прокуратуры) Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 48,6 |
| 21 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №27 «Рябинушка» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 22 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №28 «Родничок» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 23 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №29 «Золотой ключик» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 24 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №30 «Тополек» | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -50,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -50,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 25 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №31 «Сказка» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 26 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №32 «Рябинка» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 27 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №33 «Ивушка» | Ремонт пожарных лестниц – 50,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Ремонт пожарных лестниц – 50,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 28 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр развития творчества детей и юношества | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -80,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -80,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 29 | Муниципальное казенное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр психолого-медико-социального сопровождения | обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -10,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания -10,0 Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
| 30 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детско-юношеский центр «Пульс» | Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 | Исключить из программы: Вывод на пульт пожарной охраны сигнала АПС – 60,0 Причина-дефицит бюджета СМР. | 0 |
|  | Итого | 2950,35 | -2901,75 | 48,6 |